**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРЬЯК**

**Нижневартовского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа – Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 00.00.0000 г. № Проект

Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Ларьяк от 00.00.0000 г.№ 000 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ларьяк»:

1.Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк» согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления сельского поселения Ларьяк:

- от 15.12.2021 г. № 187-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк»;

- от 27.09.2022 г. № 128-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Ларьяк от 15.12.2021№ 187-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк»»

- от 30.12.2022 г. № 170-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Ларьяк от 15.12.2021 № 187-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк»»

- от 30.12.2022 г. № 180-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Ларьяк от 15.12.2021 № 187-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк»»

-от 05.09.2023 г. № 78-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Ларьяк от 15.12.2021 № 187-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк»»

3. Главному специалисту администрации сельского поселения Ларьяк опубликовать (обнародовать) данное постановление на веб-сайте администрации сельского поселения Ларьяк([www.admlariak.ru](http://www.admlariak.ru)), и в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобъя».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2024 г.

5. Контроль выполнения постановления возложить на заведующего отделом экономики и финансов администрации сельского поселения ЛарьякВ.Г. Сигильетову.

Глава сельского поселения Ларьяк Т.А.Веснина

Приложение 1 к Методическим

Рекомендациям по разработке

проектов муниципальных программ

Администрации сельского

поселения Ларьяк

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы поселения**

**« Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк»**

**(далее – муниципальная программа)**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Ларьяк |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел экономики и финансов |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| 2.Улучшение качества жизни населения поселения за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| 3.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования в населенных пунктах поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Выполнения полномочий по предоставлению качественных коммунальных услуг |
| 2.Повышение энергетической эффективности в сфере потребления энергетических ресурсов |
|  | 3.Благоустройство сельского поселения и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 16 143,94 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | - |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 муниципальной программы «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение предоставления в полном объеме жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в жилищном фонде, % | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.» | Администрация сельского поселения Ларьяк/Отдел экономики и финансов |  |
| Цель 2муниципальной программы«Улучшение качества жизни населения поселения за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля освещенных частей улиц, проездов от объема не освещенных улиц и проездов на конец отчетного года (%) | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 № 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | Администрация сельского поселения Ларьяк/ Отдел экономики и финансов |  |
| Цель 3 муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования в населенных пунктах поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий общего пользования (ед.) | процент | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.» | Администрация сельского поселения Ларьяк/ Отдел экономики и финансов |  |

3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в *(указывается год)* году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.  1. Цель муниципальной программы «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение предоставления в полном объеме жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в жилищном фонде, % | процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2. Цель муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения поселения за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | |
| N | Доля освещенных частей улиц, проездов от объема не освещенных улиц и проездов на конец отчетного года (%) | процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 3. Цель муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей» | | | | | | | | | | | | | | |
| N .1 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий общего пользования (ед.) | процент |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Выполнения полномочий по предоставлению качественных коммунальных услуг» | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения полномочий по предоставлению качественных коммунальных услуг» | | |
|  | Ответственный за реализацию Администрация сельского поселения Ларьяк/ Отдел экономики и финансов |  | |
| 1.1.1 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | Предоставление субсидии на возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению услуг вывоза жидких коммунальных отходов | Постановление администрации от 01.12.2016 № 209-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета сельского поселения Ларьяк» |
| 2. | Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в сфере потребления энергетических ресурсов» | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» | | |
|  | Ответственный за реализацию Администрация сельского поселения Ларьяк/ Отдел экономики и финансоврайона) |  | |
| 2.2 | Повышение энергоэффективности систем освещения | Заключение договоров на поставку электроэнергии, техническое обслуживание систем уличного освещения |  |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство сельского поселения и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей» | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования в населенных пунктах поселения» | | |
|  | Ответственный за реализацию Администрация сельского поселения Ларьяк/ Отдел экономики и финансоврайона) | - | |
| 3.2 | Формирование комфортной городской среды | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,мероприятия (результата), источник финансового обеспечения[[1]](#footnote-1) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 5 310,3 | 5 328,31 | 5 505,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 143,94 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения полномочий по предоставлению качественных коммунальных услуг» | 3 610,3 | 3 819,31 | 3 996,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 425,94 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3 610,3 | 3 819,31 | 3 996,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 425,94 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» | 1 700,0 | 1 509,0 | 1 509,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 718,0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 700,0 | 1 509,0 | 1 509,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 718,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Комплекс процессных мероприятий«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования в населенных пунктах поселения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к

муниципальной программе

**Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий (в случае если собственниками помещений в МКД, заинтересованными лицами принято решение о таком участии)**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая и (или) общественная территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой и (или) общественной территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах: снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещается администрацией поселения на официальном веб-сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах − на информационных стендах.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой и (или) общественной территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой и (или) общественной территории.

Приложение 3 к

муниципальной программе

**Порядокаккумулирования и расходования средств заинтересованных**

**лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней**

**работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий, регламентирует порядок финансового участия, аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий сельского поселения Ларьяк.

**II. Порядок финансового участия заинтересованных лиц**

2.1. Организацией, уполномоченной на открытие и ведение специальных счетов для перечисления денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий (далее − специальный счет), является администрация сельского поселения Ларьяк.

2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (-ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий. Решение о выбранных работах также включается в протокол общего собрания собственников.

2.3. Финансовое участие осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая и (или) общественная территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

2.4. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории Учреждение открывает счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства и размещает реквизиты на официальном веб-сайте администрации поселения.

2.5. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства на специальный счет, с указанием в назначении платежа адреса многоквартирного жилого дома.

2.6. Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости

представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.7. Впоследствии уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый Учреждением, с указанием в назначении платежа адреса многоквартирного жилого дома.

**III. Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах администрация поселения размещает (обновляет) на официальном веб-сайте ежемесячно, с указанием адреса многоквартирного жилого дома.

3.2. Администрация поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые и (или) общественные территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий.

3.4. Администрация поселения осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых и (или) общественных территорий многоквартирных домов с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Приложение 4 к

муниципальной программе

**Порядокразработки, обсуждения с заинтересованными лицами**

**и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,**

**включенных в муниципальную программу, содержащих текстовое и визуальное**

**описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементовблагоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории(далее – Порядок)**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенного в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории поселения.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории понимается графический и текстовый материал, включающий в себя изображение дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

**II. Разработка дизайн-проекта**

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которого разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

**III. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта администрация поселения, (далее – уполномоченный орган) уведомляет представителя

собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 10 рабочих дней со дня его изготовления.

3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте поселения, для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

3.4. Утверждение дизайн-проекта осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта представителем собственников.

3.5. Дизайн-проект утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

Приложение 5 к

муниципальной программе

**Условия о проведении мероприятий по благоустройству**

**дворовых и общественных территорий с учетом необходимости**

**обеспечения физической, пространственной и информационной**

**доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий**

**для инвалидов и других маломобильных групп населения**

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) дома (ов) также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий, с учетом необходимости обеспечения физической пространственности и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения мероприятий по благоустройству дворовой и (или) общественной территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

установку подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри.

Приложение 6 к

муниципальной программе

**Порядокпредставления, рассмотрения и оценки**

**предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и**

**(или) общественной территории в муниципальную программу**

**формирования комфортной среды**

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы формирования комфортной среды на территории сельского поселения Ларьяк в 2021 году и определяет порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и (или) общественной территории в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых и (или) общественных территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в муниципальную программу.

2. В целях осуществления благоустройства дворовой и общественной территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, из утвержденного минимального перечня работ, а в случае их выполнения – из дополнительного перечня работ.

3. В муниципальную программу подлежат включению дворовые и (или) общественные территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия требованиям, установленным настоящих Порядком.

4. Для включения дворовой и (или) общественной территории в муниципальную программу заинтересованными лицами представляются в уполномоченный орган местного самоуправления администрацию сельского поселения Ларьяк следующие документы:

4.1. Предложение в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4.2. Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений (только для дворовых территорий) в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой и (или) общественной территории в муниципальную программу;

б) перечень работ по благоустройству дворовой и (или) общественной территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

в) перечень работ по благоустройству дворовой и (или) общественной территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

г) форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой и (или) общественной территории;

д) о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой и (или) общественной территории.

4.3. Схему с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).

4.4. Копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

4.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии).

5. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах несут заинтересованные лица, представившие их.

Приложение 1 к Порядку представления,

рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении

дворовой и (или) общественной

территории в муниципальную

программу«Жилищно-коммунальный

комплекс и городская среда

в сельском поселении Ларьяк»

В администрацию сельского поселения Ларьяк

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается полностью Ф.И.О. представителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проживающего (ей) по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер контактного телефона:

**Предложениео включении дворовой территории в программу**

**«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк»**

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать адрес многоквартирного дома)

в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк» для благоустройства дворовой территории.

Приложение:

1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии).

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия и инициалы)

Приложение 2 к Порядку представления,

рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении

дворовой и (или) общественной

территории в муниципальную

программу «Жилищно-коммунальный

комплекс и городская среда в сельском

поселении Ларьяк»

В администрацию сельского поселения Ларьяк

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается фамилия, имя, отчество

полностью, наименование организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проживающего(ей) (имеющий местонахождение

 – для юридических лиц):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер контактного телефона:

**Предложениео включении общественной территории в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк»**

I. Общая характеристика проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта |  |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м |  |
| Цель и задачи проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| Заявитель проекта |  |
| Целевая группа: |  |
| количество человек, заинтересованных в реализации проекта, |  |
| в том числе прямо заинтересованных, человек |  |
| косвенно заинтересованных, человек |  |

II. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;

необходимость выполнения проекта;

круг людей, которых касается решаемая проблема;

актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

2. Цели и задачи проекта.

3. Мероприятия по реализации проекта:

конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);

предполагаемое воздействие на окружающую среду.

4. Ожидаемые результаты проекта:

практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;

количественные показатели.

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Приложение 7 к

муниципальной программе

**Порядок проведения общественного обсуждения проекта**

**программы «Жилищно-коммунальный комплекс и**

**городская среда в сельском поселении Ларьяк»**

(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения общественного обсуждения проекта программы **«**Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк**»**.

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводятся в целях:

информирования граждан, организаций и общественных объединений сельского поселения Ларьяк о разработанном проекте муниципальной программы;

выявления и учета мнения граждан, организаций, общественных объединений сельского поселения Ларьяк о разработанном проекте муниципальной программы.

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы организуется и проводится Общественным советом сельского поселения Ларьяк.

4. В общественном обсуждении участвуют граждане, проживающие на территории сельского поселения Ларьяк, достигшие возраста 18 лет, а также представители организаций и общественных объединений, политических партий и движений, представители органов местного самоуправления сельского поселения Ларьяк.

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в форме открытого размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации поселения (далее – официальный сайт).

6. Для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке создается общественный совет сельского поселения Ларьяк по обеспечению реализации приоритетного проекта **«**Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк**»** (далее – общественный совет) из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Положение и состав общественной комиссии утверждается постановлением администрации поселения.

7. При размещении проекта муниципальной программы на официальном сайте публикуется извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы согласно приложению 1 к Порядку.

8. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет.

9. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний (предложений) к проекту муниципальной программы необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина либо наименование организации,

общественного объединения, органа местного самоуправления, а также фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного объединения, органа местного самоуправления.

В противном случае замечания (предложения) к проекту муниципальной программы признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

10. Общественный совет рассматривает, обобщает, анализирует замечания (предложения), поступившие в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы. В случае целесообразности и обоснованности замечаний (предложений) ответственный исполнитель муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной программы.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.

В случае отсутствия замечаний проект муниципальной программы остается без изменений.

11. Общественный совет еженедельно размещает на официальном сайте отчет о ходе обсуждения проекта муниципальной программы, количестве поступивших предложений о благоустройстве дворовых территорий, о наименованиях общественных территорий, предлагаемых к благоустройству в 2019 году.

12. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы в течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы формируются ответственным исполнителем муниципальной программы в виде итогового документа (протокола) по форме согласно приложению 2 к Порядку и подлежат размещению на официальном сайте.

Приложение 1 к

Порядку проведения общественного

обсуждения проекта программы

«Жилищно-коммунальный комплекс

и городская среда в сельском

поселении Ларьяк»

**Извещениео проведении общественного обсуждения**

**проекта программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская**

**среда в сельском поселении Ларьяк»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного органа)

предлагает всем заинтересованным лицам учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, предпринимателям принять участие в обсуждении проекта программы **«**Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк**»**. Ознакомиться с проектом документа можно здесь (ссылка на размещение проекта муниципальной программы в сети интернет).

Общественное обсуждение проводится с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим вносить замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес электронной почты)

Контактное лицо по вопросам проведения общественного обсуждения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(ФИО, занимаемая должность, № телефона)

Приложение 2 к

Порядку проведения общественного

обсуждения проекта муниципальной

программы «Жилищно-коммунальный

комплекс и городская среда

в сельскомпоселении Ларьяк»

Протокол № \_\_\_

По итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк» «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   с.Ларьяк

В соответствии с требованиями Порядка проведения общественного обсуждения основных мероприятий программы **«**Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк**»** от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_год №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного органа)

организовано и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы **«**Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Ларьяк**»** (далее – общественное обсуждение).

В течение срока проведения общественного обсуждения поступили следующие замечания и предложения:

1.Результаты рассмотрения замечаний и предложений:

1.либо в течение срока проведения общественного обсуждения замечаний и предложений в  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не поступало.

(наименование уполномоченного органа)

Подпись руководителя уполномоченного органа

Протокол вел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 8 к

муниципальной программе

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечни таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость единицы с учетом НДС, тыс.руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Минимальный перечень работ |  |  |
| 1. | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |
| 1.1. | Демонтаж светильников уличного освещения | 100 шт. | 4,73 |
| 1.2. | Установка светодиодных ламп, | 1 шт. | 22,9 |
|  | в том числе светодиодные лампы | 1 шт. | 5,6 |
| 2. | Установка скамеек и урн для мусора |  |  |
| 2.1. | Скамейка с металлическими ножками | 1шт. | 10,130 |
| 2.2. | Урна для мусора | 1 шт. | 3,8 |
|  |  |  |  |
| 3. | Ограждение металлическое | 1 шт. | 2,6 |
|  |  |  |  |

Приложение 9 к

муниципальной программе

**Адресный перечень благоустройства дворовых**

**и общественных территорий сельского поселения Ларьяк**

**на период 2022−2024 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Год** | **№ п/п** | **Дворовые территории** |
| 2022 | 1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Мирюгина, д. 13, с. Ларьяк |
| 2. | Обустройство газонов с устройством пешеходных дорожек в с. Ларьяк, ул. Осипенко, ул. Кооперативная, ул. Гагарина |
| **Год** | **№ п/п** | **Общественные территории** |
| 2022 | 1. | Капитальный ремонт детских площадок в с. Корлики, ул. Дружбы, д. 14, в с. Чехломей, ул. Кедровая |
| 2. | Установка аншлагов с номерами домов и улиц в сп. Ларьяк |
| **Год** | **№ п/п** | **Общественные территории** |
| 2023 | 1. | Строительство набережной в с. Ларьяк |
| 2. | Установка уличного ограждения по ул. Мирюгина, Осипенко, Красный Луч, Кербунова, Куликовой, Кооперативной, Набережной в с. Ларьяк |

1. [↑](#footnote-ref-1)