АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРЬЯК

Нижневартовского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2012									№   40-п

О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов сельского поселения Ларьяк в весенне-летний период 2012г.

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7 Федерального закона от 10.01.02 № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь Правилами благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории населенных пунктов сельского поселения Ларьяк, утвержденными решением Совета депутатов сельского поселения Ларьяк от 26.04.2007 № 10, в целях придания благоприятного внешнего облика, улучшения санитарного содержания и экологического состояния населенных пунктов сельского поселения Ларьяк,:

- Провести в весенне-летний период 2012г года мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Ларьяк.

2. Принять участие 13.04.2012 в общерайонном субботнике  по санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Ларьяк (при неблагоприятных погодных условиях возможен перенос срока проведения субботников)

3. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Ларьяк, согласно приложению 1.

- Утвердить график проведения санитарной очистки территорий населенных пунктов сельского поселения Ларьяк, согласно приложению 2.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организации и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения Ларьяк:

5.1. Назначить ответственных за проведение мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке закрепленных и прилегающих территорий.

5.2. В срок до 25.05.12г. провести санитарную очистку  закрепленной и прилегающей территории.

5.3. В срок до 01.09.12г. осуществлять благоустройство и озеленений территорий:

- ремонт и покраска фасадов зданий и сооружений, оград, фонарей, элементов внешнего оформления;

- высадка зеленных насаждений, разбивка цветников на закрепленной территории;

- покраска металлоконструкций и эстакад под линией тепло-водо-снабжения, металлоконструкций под линий электропередач.

6. Рекомендовать руководителям строительных организаций и предприятий обеспечить санитарное состояние строительных объектов.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Ларьяк Е.Э. Звезда.

Глава сельского поселения Ларьяк					З.И.Сигильетова

Копия верна:

Подлинник постановления хранится в администрации сельского поселения Ларьяк.

Приложение № 1 к

постановлению администрации

сельского поселения Ларьяк

от 10.04.2012  № 40 -п

План

мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистки населенных пунктов сельского поселения Ларьяк

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение санитарной очистки территорий населенных пунктов | 20.04.2012г. по 31.05.2012г. | Зам. главы поселения Е.Э.Звезда, зам.главы поселения Г.И. Семёнова, руководители организаций, учреждений, старосты населенных пунктов |
| 2. | Проведение озеленения закрепленных территорий | до 10.06.2012г. | Зам. главы поселения Е.Э.Звезда; зам.главы поселения Г.И. Семёнова; руководители организаций, учреждений (по согласованию); старосты населенных пунктов |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | до 01.09.2012г. | Начальник отдела по работе с населением Т.Ю.Бунакова Зам.; зам.главы поселения Г.И. Семёнова; старосты населенных пунктов |
| 4. | Проведение ремонта элементов ограждения на закрепленных территориях | до 31.05.2012г. | руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
| 5. | Произвести окраску элементов ограждения эстакад, осветительных столбов, с предварительным согласованием с администрацией сельского поселения Ларьяк, цветовой гаммы | до 01.09.2012г. | руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
| 6. | Участие в общерайонном субботнике | до 29.04.2011г. | Зам. главы поселения Е.Э.Звезда; зам.главы поселения Г.И. Семёнова; старосты населенных пунктов, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 7 | Установка скамеек в местах массового отдыха людей | до 31.05.2012 | Начальник отдела по работе с населением-Бунакова Т.Ю. |
| 8 | Проведение конкурса по номинациям: «Лучший цветник», «Лучшая усадьба» , « Лучшее подворье» | До 01.09.2012 | Начальник отдела по работе с населением Т.Ю.Бунакова |
| 9 | Определить места высадки саженцев деревьев | До 10.05.2012 | Начальник отдела по работе с населением Т.Ю.Бунакова |

Приложение 2 к постановлению

администрации сельского поселения

Ларьяк от  10.04.2012  № 40 -п

ГРАФИК

Проведения санитарной очистки территории населенных пунктов

сельского поселения Ларьяк

|  | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение санитарной очистки закрепленных и прилегающих территорий | 20.04.2012г. 27.04.2012г. 04.05.2012г. | Зам. главы поселения Е.Э.Звезда; зам.главы поселения Г.И. Семёнова; руководители организаций, учреждений; старосты населенных пунктов, |
| 2. | Проведение санитарной очистки мест общего пользования (прилегающие лесо-парковые массивы) | 18.05.2012г. | Зам. главы поселения Е.Э.Звезда; зам.главы поселения Г.И. Семёнова руководители организаций, учреждений; старосты населенных пунктов, |
| 3. | Проведение санитарной очистки мест общего использования (места захоронения) | 18.05.2012г. | Зам. главы поселения Е.Э.Звезда; зам.главы поселения Г.И. Семёнова; руководители организаций, учреждений; старосты населенных пунктов |