**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРЬЯК**

**Нижневартовского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа – Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.03.2019 № 51-п

с.Ларьяк

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ларьяк»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Ларьяк от 31.10.2018 № 182-п «О модельной муниципальной программе сельского поселения Ларьяк, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения Ларьяк, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития»:

1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ларьяк».

2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Ларьяк:

от 30.12.2010 № 82-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение» повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ларьяк на 2011-2013гг.»;

от 13.12.2011 № 99-п «О внесении изменений и дополнений в постановление сельского поселения Ларьяк от 30.12.2010 № 82-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение» повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ларьяк на 2011-2013гг.»;

от 27.12.2012 № 133-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Ларьяк от 30.12.2010 № 82-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение» повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ларьяк на 2011-2013 гг.»;

от 25.01.2016 № 15-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ларьяк на 2016 год»;

от 28.12.2016 № 255-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ларьяк на 2017 год»;

от 27.12.2017 № 239-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ларьяк на 2018 год»;

от 03.05.2018 № 64-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ларьяк на 2018 – 2020 годы»;

3. Главному специалисту администрации сельского поселения Ларьяк В.А. Черкашиной опубликовать (обнародовать) данное постановление на веб-сайте администрации сельского поселения Ларьяк (http//admlariak.ru/) и в приложении «Официальный бюллетень»к районной газете «Новости Приобъя».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль выполнения постановления возложить на исполняющего обязанности заведующего отделом экономики и финансов администрации сельского поселения Ларьяк Ю.Н. Палагину.

Глава сельского поселения Ларьяк Е.Э. Звезда

Приложение к постановлению администрации сельского поселения от 11.03.2019 № 51-п

**Паспорт муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ларьяк»**

**(далее – муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ларьяк» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместить главы с.п. Ларьяк - О.В. Змановская |
| Соисполнители муниципальной программы | главный специалист – Т.С. Смоленцева |
| Цели муниципальной программы | улучшение качества жизни населения поселения за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи муниципальной программы | повышение энергоэффективности электрических сетей и системы освещения |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением, приобретение светодиодных уличных светильников) |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в сельском поселении Ларьяк национальных проектов (программ) Российской Федерации | отсутствует |
| Целевые показатели муниципальной программы | -Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  -Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам);  -Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой объектами, финансируемыми из бюджета поселения, % |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019–2025 годы и на период до 2030 годов |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 110,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета сельского поселения – 110,0 тыс. рублей:  2019 год – 110,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0тыс. рублей;  2022 – 2030год – 0,0, тыс. рублей; |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в поселении национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |  |

**Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики**

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Мероприятия, реализуемы в рамках муниципальной программы, не направлены на регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

Мероприятия, реализуемы в рамках муниципальной программы, не направлены на осуществление мер по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в поселении, реализацию стандарта развития конкуренции.

**Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы**

2.1. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для ее выполнения, ежегодное и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период с учетом затрат на по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

2.2. Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета устанавливается решением Совета депутатов о бюджете на очередной год и плановый период. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств, выделенных из местных бюджетов и бюджета автономного округа ответственному исполнителю и соисполнителю в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по муниципальной программе.

2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, договор на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых законодательством Российской Федерации порядке.

2.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает право вносить предложения об изменении объемов финансирования, направляемых на решение задач и достижение целей, обеспечивает взаимодействие с соисполнителем муниципальной программы в целях ее наилучшей реализации, в том числе запрашивает у них информацию, необходимую для оценки эффективности ее реализации.

2.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

2.6. Реализация основного мероприятия «Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением, приобретение светодиодных уличных светильников)»посредством заключения муниципальных контрактов, договоров на приобретение товаров (оказание услуг, выполнения работ).

2.7. В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению ее мероприятий передана соисполнителю программы:

2.7.1. Осуществлять подготовку программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, вносит изменения в муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы в случае уточнения (увеличения/уменьшение) объема финансирования, а так же иных обязанности, направленные на реализацию муниципальной программы.

2.8. Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы осуществляют организацию работы и выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в полном объеме, качественно и в срок, несут ответственность за эффективное и целевое использование средств.

2.9. Ответственный исполнитель муниципальной программыпредставляет в отдел экономики и финансов администрации сельского поселения информацию о реализации муниципальной программы (сетевой график) (далее – отчет).

2.10. Отчет предоставляется в следующие сроки:

2.10.1. ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики и финансов администрации сельского поселения информацию о реализации муниципальной программы, и ответственный исполнитель размещает отчет на официальном веб-сайте поселения.

2.10.2. Ежегодно до 25-го января года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный с отделом экономики и финансов администрации сельского поселения по общим объемам финансирования.

2.11. Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а так же внесение в нее изменений осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Ларьяк от 31.10.2018 №182-п «О модельной муниципальной программе сельского поселения Ларьяк, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения Ларьяк, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития».

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателей результатов** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя по годам** | | | | | | | |
|
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Целевое значение показателя на момент окончания действия программы (2030)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 31,6 | 31,5 | 31,5 | 31,4 | 31,4 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,1 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам) | 1088,4 | 1088,3 | 1088,3 | 1088,2 | 1088,2 | 1088,1 | 1088,1 | 1088,1 | 1087,0 |
| 3. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой объектами, финансируемыми из бюджета поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)** | **Ответственный**  **исполнитель**  **/соисполнитель** | **Источники**  **финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | | | | | | | | | |
| **всего** | **в том числе** | | | |  | | | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | **2026-2030 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |
| 1. | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением, приобретение светодиодных уличных светильников)(1,2,3) | Заместитель главы с.п. Ларьяк – О.В. Змановская, главный специалист -  Т.С. Смоленцева | всего | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет (софинансирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет (софинансирование) | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет (софинансирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет (софинансирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов района) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы | | | всего | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет (софинансирование) | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ответственный исполнитель: главный специалист администрации | | | всего | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет (софинансирование) | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| соисполнитель: главный специалист | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет (софинансирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Таблица 3

**Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Основные мероприятия** | | | **Наименование целевого показателя** |
| **наименование** | **содержание (направления расходов)** | **номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта))** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: улучшение качества жизни населения поселения за счет реализации энергосберегающих мероприятий | | | | |
| Задача:повышение энергоэффективности электрических сетей и системы освещения | | | | |
| 1.1. | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением, приобретение светодиодных уличных светильников) | Расходы будут направленны на приобретение и установку энергосберегающих ламп, приобретение и замену светодиодных уличных светильников. | статья 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в области энергосбережения в бюджетных учреждениях | -Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (У ээ.мо)\*;  - Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам) (У мо.ээ. освещение)\*\*;  -Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой объектами, финансируемыми из бюджета поселения, % (Д ээ)\*\*\*. |

\* определяется по формуле: Уээ.мо = ОПээ.мо/Пмо (кВт.ч/кв.м),

где: ОПээ.мо – объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт.ч; Пмо – плащадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв.м..

\*\* определяется по формуле: Умо.ээ.освещение = ОПмо.ээ.освещение/Пмо.освещение (кВт.ч. / кв.м),

где: ОПмо.ээ.освещение– объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт.ч.; Пмо.освещение – общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв.м.

\*\*\* определяется по формуле: Дээ=(ОПээ.учет/ОПээобщий) \*100 (%),

где: ОПээ.учет – объем потребления (использования) электрической энергии объектами, финансируемыми из бюджета поселения, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, тыс.кВт.ч.; ОПээобщий -общий объем потребления (использования) электрической энергии объектами, финансируемыми из бюджета поселения, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, тыс.кВт.ч.