Приложение 2 к постановлению

 администрации сельского

 поселения Ларьяк

 от 12.03.2020 № 24-п

**План**

**противопаводковых мероприятий сельского поселения Ларьяк**

**в весенне-летний период 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  | Создать противопаводковую комиссию, организовать её работу | до 20.03.2020г. | Глава сельского поселения Е.Э.Звезда |
|  | Создать аварийно-восстановительные бригады и обеспечить их необходимыми инструментами и материалами, провести инструктаж по условиям работы. | до 10.04.2020г. | Бунакова Т.Ю., директор МКУ «Сотрудничество, Руководители учреждений (по согласованию),начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»,Прасин В.А. (по согласованию)Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ»,Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Разработать план эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай затопления | В период опасности затопления | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Подготовить расчет сил и средств для поведения эвакуационных мероприятий на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 15.04.2020г. | Бунакова Т.Ю., директор МКУ «Сотрудничество,Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»,В.А. Прасин (по согласованию)Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ»,Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Произвести вывоз снега с улиц с. Ларьяк: ул. Красный Луч, ул. Титова, ул. Набережная, а также с мест его наибольшего скопления. Обеспечить очистку водосборных колодцев, каналов. | до 15.04.2020г. | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» В.А. Прасин (по согласованию)Главный специалист администрации О.Ю. Гидора |
|  | Организовать сбор и обобщение информации о противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2020 года | Постоянно в период паводка | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Подготовить документы по возмещению ущерба от паводка | После установления факта причинения ущерба и определения его размера (не позднее 01.07.2020) | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Произвести работы по расчистке источников водоснабжения, мест хранения ГСМ, проверить состояние обваловки складов ГСМ, исправности емкостей ГСМ. | до 10.04.2020г. | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» В.А. Прасин (по согласованию)Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Провести работы по дезинфекции канализационных емкостей  | до 10.04.2020г. | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» В.А. Прасин (по согласованию)Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Проверить работу резервных электростанций с составлением атка | до 10.04.2020г. | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» В.А. Прасин (по согласованию)Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию)Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Провести расчет транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий из мест возможного подтопления. | до 07.04.2020г. | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Разработать памятки для населения о поведении во время подтопления поводковыми водами | до 25.03.2020 | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Организовать обучение населения действиям в пред паводковый период:I этап: Обучение населения при сигнале «Внимание всем!»II этап: Вручение памяток и листовок жителям проживающим в зоне подтопленияIII этап: Проверка ПВРIV этап: Проведение тренировки по эвакуации населения из зон подтопления | 02.04.202020.04.2020до 01.05.2020до 15.05.2020 | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Обеспечить ежедневный обход объектов жизнеобеспечения, гидрозащитных сооружений, подверженных подтоплению. | В период повышения паводковых вод. | Члены комиссии |
|  | Произвести в местах предполагаемых подтоплений осмотр береговых укреплений и гидрозащитных сооружений | до 20.04.2020г. | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Организовать оповещение населения в случае угрозы подтопления и при проведении эвакуации. Проверить системы оповещения. | до 01.05.2020 | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Обеспечить работу оперативного штаба при возникновении чрезвычайных ситуаций. | При необходимости | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон подтопления | При необходимости | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» В.А. Прасин (по согласованию)заместитель главы поселения Е.В. Лупушор;Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Обеспечить охрану общественного порядка в местах подтопления, в случае эвакуации (расселения) населения. | При необходимости | участковый уполномоченный инспектор полиции МОМВД России «Нижневартовский»;(по согласованию),Народные дружинники, ХКО «Хутор Ларьяк» С.А. Стоянов (по согласованию) |
|  | Обеспечить сбор и обобщение информации о паводковой обстановке в населенных пунктах поселения. | Паводковый период | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова |
|  | Заключить договора с транспортными организациями на осуществление перевозки населения при эвакуации | до 01.05.2020г. | Главный специалист О.Ю. Гидора |
|  | Обеспечить работу мобильных электростанций | При необходимости. | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Провести учет домашних животных, определить места эвакуации | до 20.03.2020 | Директор МКУ «Сотрудничество»Т.Ю. Бунакова, заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |
|  | Принять меры по очистке территории поселения и зон санитарной охраны от свалок, мусора, снега и льда, провести комиссионное обследование мест складирования отходов, очистных сооружений и мест выпуска сточных вод, с принятием мер по недопущению разрушений и минимизации угрозы загрязнения окружающей среды в период паводка | до 10.04.2020г. | начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» В.А. Прасин (по согласованию)Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ» Ю.В. Шишков (по согласованию) |
|  | Организовать питьевой режим в местах подтопления для обеспечения населения питьевой водой | При необходимости | заместитель главы поселения Е.В. Лупушор |

 Приложение 3 к постановлению

 администрации сельского

 поселения Ларьяк

 от 12.03.2020 № 24-п

**План**

**эвакуации (расселения) граждан из зон подтопления в период**

**весенне-летнего паводка 2020г.**

**с. Ларьяк**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****расселяемых** | **Адрес проживания** | **Кол-во человек** | **Место расселения** |
|  | Шиляев В.Н.. | ул. Северная, 4 | 2 | средняя школа |
|  | Хусаинова М.А. | ул. Октябрьская, 37 | 1 | средняя школа |
|  | Палагин Н.Н. | Ул. Осипенко, 7 | 4/2 | Частный сектор |
|  | Борисенко Л.В. | Ул. Осипенко, 5-2 | 5/3 | Частный сектор |
|  | Агафонова А.Ш. | Ул. Осипенко, 5-1 | 2/1 | Частный сектор |
|  | Немиров С.В. | Ул. Титова, 29-2 | 5/3 | Средняя школа |
|  | Абдуллаева Н.В. | Ул. Титова, 29-1 | 3/1 | Средняя школа |
|  | Балышев А.А. | Ул. Титова, 29 | 7/2 | Средняя школа |
|  | Скрипник Н.Б. | Ул. Титова, 25 | 1 | Частный сектор |
| **Итого** | 29/12 |  |

Примечание:

Количество граждан подлежащих расселению составляет 30 человека, в том числе дети – 13 человек.

Места расселения:

ПВР (средняя школа) – 18;

частный сектор - 11.

Места складирования имущества:

склад – ул. Чумина;

склад – ул. Гагарина

Количество домашнего животного подлежащих перегону – 1 голова

 Приложение 4 к постановлению

 администрации сельского

 поселения Ларьяк

 от 12.03.2020 № 24-п

**План**

**эвакуации (расселения) граждан из зон подтопления в период**

**весенне-летнего паводка 2000г.**

**с. Корлики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****расселяемых** | **Адрес проживания** | **Кол-во человек/ дети** | **Место расселения** |
|  | Каткалев А.Н. | ул. Набережная, 3 | 3 | средняя школа |
|  | Пыгатова В.Т. | Ул. Набережная 1 кв.1 | 1 | средняя школа |
|  | Селезнев А.П. | ул. Набережная, 4 | 2 | средняя школа |
|  | Аликина И.П. | ул. Мира, 21 | 2/1 | средняя школа |
|  | Кунина Т.А.  | ул. Мира, 15 | 3/1 | средняя школа |
|  | **Итого** |  | 11/2 |  |

Примечание:

Количество населения, подлежащего расселению, составляет 11 человек, в том числе детей- 2.

Место расселения:

ПВР Корликовская средняя школа – 11 чел.

Место складирования имущества:

склад по ул. Дружбы.

Количество домашних животных (КРС), подлежащих перегону, составляет – 0 голов

Приложение 5 к постановлению

администрации сельского поселения Ларьяк

от 12.03.2020 № 24-п

**Список**

**номеров телефонов должностных лиц сельского поселения Ларьяк и Нижневартовского района на случай чрезвычайных ситуаций**

**в весенне-летний паводковый период в 2000 году**

**на территории сельского поселения Ларьяк**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Телефон** |
|  | Глава поселения, председатель комиссии | Сигильетова Зинаида Ивановна | раб. 21-40-09сот. 8-922-436-70-01 |
|  | Заместитель главы поселения | Змановская Оксана Викторовна | Раб. 21-43-09Дом. 21-42-31Сот. 8-922 772 72 55 |
|  | Заместитель главы поселения, заместитель председателя комиссии | Лупушор Елена Викторовна | раб. 21-44-19сот 8 922 782 80 27 |
|  | Директор МКУ «Сотрудничество» | Бунакова Татьяна Юрьевна | раб. 21-40-40сот. 8-932-255-52-71 |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ»  | Прасин Владимир Александрович | раб. 21-41-07сот. 8 922 448 69 40 |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. КорликиМУП «СЖКХ» | ШишковЮрий Владимирович | раб. 21-44-13сот 8 900 390 32 94 |
|  | Дежурный отдела внутренних дел по Нижневартовскому району | Оперативный дежурный | 49-56-02; 49-57-02 |
|  | Единая дежурно – диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 41-13-3441 13 32 |

Лист ознакомления

с постановлением администрации сельского поселения Ларьяк

от 12.03.2020 № 24-п «О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2020 года»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность ответственного | ФИО | Дата/подпись |
|  | Заместитель главы сельского поселения | Змановская Оксана Викторовна |  |
|  | Заместитель главы сельского поселения | Лупушор Елена Викторовна |  |
|  | Директор МКУ «Сотрудничество» | Бунакова Татьяна Юрьевна |  |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Ларьяк МУП «СЖКХ» | Прасин Владимир Александрович  |  |
|  | Начальник цеха ЖКХ с. Корлики МУП «СЖКХ»  | Шишков Юрий Владимирович |  |

Примечание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_